**Sprint 1 weekly startup/daily standup| 06/02 – 19/02 team Mediamarkt**

Leden: Amin, Dylan en Jack.

Standup leider: Jack

**Sprint 1 startup/daily standup 06/02/23**

**Afgelopen week afgerond:**

Amin:

* Github connectie gemaakt
* Lokale omgeving gemaakt
* Github test opgaven

Dylan:

* Benoemd tot github beheerder
* Github omgeving aangemaakt
* Github connectie gemaakt
* Lokale omgeving gemaakt
* Github test opgaven

Jack:

* Benoemd tot Srum Master
* Github connectie gemaakt
* Lokale omgeving gemaakt
* Github test opgaven
* Trelloboard aangemaakt
* User case stories aangepast
* User case stories naar Trello verplaatst
* Figma aangemaakt
* Begin sitemap gemaakt

**Tijdens deze standup:**

* User case stories A, B, C, D en Z verdeeld (A = Jack, B = Amin en C = Dylan)
* Trelloboard geupdate.

**Taken komende week:**

Amin:

* Algemeen design website bedenken (figma)
* Wireframe medewerkers van het bedrijf pagina maken

Dylan:

* Wireframe doelstelling/geschiedenis pagina maken
* Wireframe retour policy pagina maken
* Doelstelling/geschiedenis pagina maken
* Retour policy pagina maken

Jack:

* Sitemap maken
* Wireframe navbar maken
* Wireframe homepage maken
* Wireframe eco-vriendelijkheid maken
* Navbar maken
* Homepage maken
* Eco-vriendelijkheid pagina maken

**Potentiële obstakels:**

Amin:

* Niks

Dylan:

* Niks

Jack:

* Niet zeker wat er op de eco-vriendelijkheid pagina moet komen.

**Sprint 1 daily standup 13/02**

**Afgelopen week:**

Amin:

* Wireframe webshop gemaakt
* Algemene design van de website gemaakt.

Dylan:

* Niks

Jack:

* Sitemap gemaakt, wachten op review

**Taken komende week:**

Amin:

* Sprint 1 afronden
* Wireframe medewerkers van het bedrijf pagina maken
* Medewerkers van het bedrijf pagina maken

Dylan:

* Sprint 1 afronden
* Wireframe doelstelling/geschiedenis pagina maken
* Wireframe retour policy pagina maken
* Doelstelling/geschiedenis pagina maken
* Retour policy pagina maken

Jack:

* Sprint 1 afronden
* Wireframe navbar maken
* Wireframe homepage maken
* Wireframe eco-vriendelijkheid maken
* Navbar maken
* Homepage maken
* Eco-vriendelijkheid pagina maken

**Potentiële obstakels:**

Amin:

* Niks

Dylan:

* Niks

Jack:

* Veel te doen in weinig tijd.