**Sprint 3 daily standups**

**Start sprint 3:**

Aanwezige: Amin, Dylan en Jack

Trello screenshots:

Graphical user interface, application

Description automatically generated Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

**13/03/2023 daily standup**

Aanwezigen: Amin, Dylan en Jack

**Afgelopen periode gemaakt:**

Amin:

* Klachten formulier medewerkers

Dylan:

* Pagina doelstelling/geschiedenis afgemaakt
* Pagina retour policy afgemaakt

Jack:

* Tussen pagina klachten en compliment formulieren gemaakt. Dan hoeven we geen duizend dropdowns in de navbar. Vergelijkbaar met tussenpagina over bedrijf

**Komende periode maken:**

Amin:

* Klachten formulier medewerkers afmaken

Dylan:

* Overzicht maken van alle klanten
* Klachten over website pagina maken
* Leverancier overzicht pagina maken

Jack:

* Algemene “start” database maken zodat iedereen hetzelfde startpunt heeft. De database zal tijdens development worden aangepast en verschillen per persoon. Dat is oke aangezien we werken met localhost. Het is onmogelijk bij iedere verandering de hele database exporten en dan naar de rest toe sturen.
* Landen overzicht maken
* Producten overzicht maken
* Klachten formulier over een product maken
* Action page product klacht formulier maken (Dit duurt niet lang)

**Dingen waar je tegen aanloopt:**

Amin:

* Niks

Dylan:

* Niks

Jack:

* We lopen achter op schema, dit brengt extra druk voor deze sprint mee aangezien we nog veel moeten inhalen. Ook gaan we nu officieel beginnen met de database, het wordt ff strugglen hoe we hiermee gaan werken.

**15/03/2023 daily standup**

Aanwezigen: Amin, Dylan en Jack

**Afgelopen dagen aan gewerkt:**Amin:

* Database medewerker klachten

Dylan:

* Retour policy pagina verder gemaakt
* Geschiedenis/doelstelling pagina verder gemaakt

Jack:

* Begonnen aan algemene database. Hier zijn wat problemen aangezien het een aardig ingewikkelde database wordt wat wij nog niet hebben geleerd. Sofie had het met meneer Wigmans besproken die vertelde dat een te groot idee is voor ons project. Ik weet niet hoe ik hier verder mee moet gaan, zal het gaan bespreken.
* Sprint 2 einde document afgerond

**Komende dagen aan werken:**

Amin:

* Database medewerker klachtenformulier

Dylan:

* Doelstelling/geschiedenis pagina afmaken
* Retour policy afmaken

Jack:

* Bespreken met docenten hoe het met de database moet gaan.
* Klachten formulier afronden
* Actionpage klachten formulier afronden

**Dingen waar je tegen aan loopt:**

Amin:

* Niks

Dylan:

* Had een probleem met code die niet werkte, dit is inmiddels opgelost.
* Loopt nergens meer tegen aan.

Jack:

* De database is een aardig groot obstakels voor mij. Ik ga voor nu met een tijdelijke database werken voor mijn onderdelen. Dit kan in de code makkelijk worden aangepast naar de uiteindelijke database.

**Sprint 3 week 2 daily standup 20/03/2023**

**Aanwezigen:** Amin, Dylan en Jack

**Afgelopen dagen gemaakt:**

Amin:

* Formulier medewerker klacht

Dylan:

* Niks

Jack:

* Met meneer Wigmans en met Sofie besproken over de database. De ERD is 90% klaar en kan dan worden gebruikt.

**Komende dagen aan werken:**

Amin:

* Medewerker formulier afronden

Dylan:

* Leveranciers overzicht afmaken
* Klanten overzicht afmaken

Jack:

* ERD afronden
* Algemeen basis database vullen en verdelen naar groepsgenoten zodat we daaruit kunnen gaan werken.

**Obstakels:**

Amin:

* Niks.

Dylan:

* CSS glitches/bugs om op te lossen

Jack:

* Veel te doen nog en weinig tijd. Hard werken deze week.