**Sprint 3 daily standups**

**Start sprint 3:**

Aanwezige: Amin, Dylan en Jack

Trello screenshots:

Graphical user interface, application

Description automatically generated Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

**13/03/2023 daily standup**

Aanwezigen: Amin, Dylan en Jack

**Afgelopen periode gemaakt:**

Amin:

* Klachten formulier medewerkers

Dylan:

* Pagina doelstelling/geschiedenis afgemaakt
* Pagina retour policy afgemaakt

Jack:

* Tussen pagina klachten en compliment formulieren gemaakt. Dan hoeven we geen duizend dropdowns in de navbar. Vergelijkbaar met tussenpagina over bedrijf

**Komende periode maken:**

Amin:

* Klachten formulier medewerkers afmaken

Dylan:

* Overzicht maken van alle klanten
* Klachten over website pagina maken
* Leverancier overzicht pagina maken

Jack:

* Algemene “start” database maken zodat iedereen hetzelfde startpunt heeft. De database zal tijdens development worden aangepast en verschillen per persoon. Dat is oke aangezien we werken met localhost. Het is onmogelijk bij iedere verandering de hele database exporten en dan naar de rest toe sturen.
* Landen overzicht maken
* Producten overzicht maken
* Klachten formulier over een product maken
* Action page product klacht formulier maken (Dit duurt niet lang)

**Dingen waar je tegen aanloopt:**

Amin:

* Niks

Dylan:

* Niks

Jack:

* We lopen achter op schema, dit brengt extra druk voor deze sprint mee aangezien we nog veel moeten inhalen. Ook gaan we nu officieel beginnen met de database, het wordt ff strugglen hoe we hiermee gaan werken.