**Sprint 4 daily standups**

**Graphical user interface, application

Description automatically generatedStart sprint 4: Trello board**

****

**Sprint 4 week 1 27/03 daily standup:**

**Aanwezigen:** Amin, Dylan en Jack

**Afwezigen:** niemand

**Afgelopen dagen aan gewerkt:**

Amin:

* Klacht over medewerker formulier en actionpage afgemaakt

Dylan:

* Retour policy bezig met maken van div buttons

Jack:

* Database + template gemaakt en doorgestuurd naar teamgenoten
* Product klachten formulier bijna klaar
* Action product klachten formulier bijna klaar

**Komende dagen aan werken:**

Amin:

* Categorieën overzicht maken.

Dylan:

* Retour policy div buttons afmaken
* Klacht over website formulier maken

Jack:

* Product klachten formulier afmaken
* Action page product klacht formulier afmaken

**Potentiële obstakels:**

Amin:

* Niks

Dylan:

* Retour policy page bugs nog moeten fixen.

Jack:

* Niks.

**Sprint 4 week 1 29/03 daily standup:**

**Aanwezigen:** Amin en Jack

**Afwezigen:** Dylan

**Afgelopen dagen aan gewerkt:**

Amin:

* Medewerker klachten formulier afgerond.
* Begonnen aan categorieën overzicht.

Dylan:

* Afwezig.

Jack:

* Product klacht formulier afgerond.
* Product klacht formulier action page afgerond.

**Komende dagen aan werken:**

Amin:

* Categorieën overzicht maken.

Dylan:

* Afwezig.

Jack:

* Landen overzicht maken.
* Producten overzicht maken.

**Potentiële obstakels:**

Amin:

* Niks.

Dylan:

* Afwezig.

Jack:

* Nog 1,5 week voor inleveren en nog heel veel te doen. Ik moet minder perfectionistisch werken.

**Sprint 4 week 2 - 03/04 daily standup:**

**Aanwezigen:** Dylan en Jack

**Afwezigen:** Amin

**Afgelopen dagen aan gewerkt:**

Amin:

* Afwezig.

Dylan:

* Niks.

Jack:

* Product klachten formulier afgemaakt.
* Product klachten formulier action page afgemaakt.
* Begonnen aan de webshop.
* Persoonlijke planning komende tijd aan werken gemaakt.

**Komende dagen aan werken:**

Amin:

* Afwezig.

Dylan:

* Overzicht van database info pages maken.

Jack:

* Webshop page afmaken.
* Alle gemaakte bestellingen overzicht beginnen.

**Potentiële obstakels:**

Amin:

* Afwezig.

Dylan:

* Niet bekend met Database dingen. Jack gaat helpen.

Jack:

* Lat voor mijzelf hoog gelegd. Ik wil bijvoorbeeld nog een heel werkend inlog systeem maken met een verschil tussen admin en klanten en verschillende opties beschikbaar voor hun. Focussen op eerst de basis afronden.